中国传统建筑文化建设项目采购需求

一、项目概述

本项目为娄底职业技术学院建筑工程学院中国传统建筑文化建设项目。项目采购内容为中国传统建筑文化建设相关（包括走廊文化墙、楼道文化墙、院区内景观雕塑、围墙文化及门头改造及亮化等）的方案设计、物料制作、加工、安装及改造。

- 预算控制价： 149467.65 元

- 三、采购方式 询价后在电子卖场直购

四、对投标人的要求

(一)投标人基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》

第二十二条规定的供应商基本资质条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二)根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的2、3、4、5证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》。

（三）投标人必须有相关资质，提供有效的法人营业执照副本复印件。

（四）本项目对投标人应具备的资格条件：

1.投标人应具备大型校园文化综合规划设计及建设经验，拥有广告专业设计服务团队，有整体设计规划能力。统一设计元素，对视觉文化进行规范引导。对院区文化有清晰的建设设计规划思路。

2.投标人应具备较好的视觉审美意识，有方案原创设计实力，能提供系统的文化建设的相关案例。

五、供货时间或完成时间的要求

（一)供货地点：娄底职业技术学院建筑工程学院内。

（二）供货时间：在合同签订后一个月内，投标人应将本项目设备设施完成安装、调试、验收等全部工作。

（三）验货要求：中标人及时递交送货验收书面报告，采购方接到书面申请报告一周内组织验收，按国家有关产品生产规范、质量检评标准、预算清单、具体使用要求及实际完成装配情况进行验货验收。

- 六、项目基本情况、施工内容及要求

- 项目基本情况概述

- 本工程为娄底职院建筑工程学院中国传统建筑文化建设项目工程，主要包含（定制及安装宣传栏、墙壁挂式展板、主题景观雕塑、人物雕塑等）

主要施工内容及要求

1.加工制作部分:加工制作的材料、尺寸大小必需和设计方案清单一致。在加工制作完成后，现场安装前需进行初验。

2.需采购的货物，按国家规定实行“三包”服务，即在质保期内，正常使用投标人所供商品而出现质量问题时，乙方负责对商品包修；投标人应保证提供的合同产品是全新、未使用过的正规产品，并符合本项目招标文件规定的数量、质量、性能和规格的要求。投标人应保证其产品在其使用寿命内应具有满意的性能。

3.现场施工安装部分：所有宣传栏都应按设计方案要求定位和设置；基础施工：支柱基础应按设计方案位置进行开挖，在浇注砼前基底要夯实，砼基础经过养护以后，方可安装。材料：严格按设计方案要求选购材料，经验收后方可施工。文化墙面平整度：

4.文化墙内容安装时：应先对安装墙面进行检查，墙面是否平坦。如墙面凹陷、凸起或明显的不平整时，需先对墙面进行平整处理，再进行安装。

5.安装方式：宣传栏和文化墙展板等安装，需要根据宣传栏和展板等使用场合和安装要求来选择合适的安装方式。

6.质量标准：整个项目质量要求五年内不褪色不掉块。

7.能处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

8.材料进场时须进行初验。

（二）所提供货物环保等级要求达到国家环保标准。

（三）报价要求

总价不能超过项目预算控制价，以采购人审定的《工程量清单》中的“综合单价下浮费率方式”报价，报价下浮率不能低于2％，否则视为无效报价。

七、付款方式

（一）履约保证金伍仟元，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还；

（二）竣工验收合格结算审计后一个月内支付工程款总额的97％，余款（工程款总额的3％）作为质保金，待质保期（一年）满后如无工程质量问题一个月内一次性无息付清。

八、售后服务

中标方提供所有产品一年质保，终身维护服务。

九、其它

所有报价为含税价，包括货物运输及税费等一切费用。如有疑问咨询联系人：李老师13786889769。

建筑工程学院

2024年5月11日